# Scope - Product Backlog for DATN

Đối tượng sử dụng: 3 đối tượng
1. Người dùng (User)
• Đăng ký
• Đăng nhập
• Viết nhật ký
• Làm bài đánh giá
• Xem kết quả
• Xem lịch sử
• Xem tài nguyên thư giãn
• Chat với tình nguyện viên
• Đánh giá phiên hỗ trợ
• Tương tác với chatbot hỗ trợ (hướng dẫn sử dụng, điều hướng tính năng)

2. Tình nguyện viên (Volunteer)
• Đăng nhập
• Quản lý hồ sơ
• Chuyển trạng thái Online/Offline
• Nhận phiên hỗ trợ
• Chat với người dùng
• Xem thông tin cần thiết của người dùng (theo quyền được cấp)

3. Admin
• Quản lý tài khoản
• Duyệt tình nguyện viên
• Quản lý bài đánh giá
• Quản lý tài nguyên
• Xem thống kê
• Theo dõi Audit Log

## PRODUCT BACKLOG

| ID | Epic | Product Backlog Item | User Story | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Account | Đăng ký tài khoản | Là người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để sử dụng hệ thống. | Must | 5 |
| PB-02 | Account | Đăng nhập | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống. | Must | 3 |
| PB-03 | Account | Quên mật khẩu | Là người dùng, tôi muốn khôi phục mật khẩu khi quên. | Must | 5 |
| PB-04 | Account | Đăng xuất | Là người dùng, tôi muốn đăng xuất để bảo vệ tài khoản. | Must | 1 |
| PB-05 | Account | Cập nhật hồ sơ cá nhân | Là người dùng, tôi muốn cập nhật thông tin cá nhân. | Should | 3 |
| PB-06 | Account | Đổi mật khẩu | Là người dùng, tôi muốn đổi mật khẩu sau khi đăng nhập. | Should | 3 |
| PB-07 | Journal | Viết nhật ký cảm xúc | Là người dùng, tôi muốn ghi lại cảm xúc hằng ngày. | Must | 5 |
| PB-08 | AI | Phân tích cảm xúc nhật ký | Là người dùng, tôi muốn AI phân tích cảm xúc từ nhật ký của mình. | Must | 8 |
| PB-09 | AI | Phát hiện nội dung có dấu hiệu nguy cơ | Là người dùng, tôi muốn hệ thống nhận diện các nội dung có dấu hiệu nguy cơ để đưa ra khuyến nghị phù hợp. | Must | 5 |
| PB-10 | Journal | Xem lịch sử nhật ký | Là người dùng, tôi muốn xem lại các nhật ký trước đây. | Must | 3 |
| PB-11 | Dashboard | Xem biểu đồ xu hướng cảm xúc | Là người dùng, tôi muốn theo dõi sự thay đổi cảm xúc theo thời gian. | Could | 5 |
| PB-12 | Resources | Xem tài nguyên thư giãn | Là người dùng, tôi muốn truy cập các tài nguyên thư giãn. | Must | 3 |
| PB-13 | AI | Gợi ý tài nguyên phù hợp | Là người dùng, tôi muốn hệ thống gợi ý tài nguyên dựa trên cảm xúc của mình. | Could | 5 |
| PB-14 | Assessment | Xem danh sách bài đánh giá | Là người dùng, tôi muốn xem các bài đánh giá hiện có. | Must | 2 |
| PB-15 | Assessment | Thực hiện PHQ-9 | Là người dùng, tôi muốn thực hiện bài PHQ-9 để tự đánh giá. | Must | 5 |
| PB-16 | Assessment | Thực hiện GAD-7 | Là người dùng, tôi muốn thực hiện bài GAD-7 để tự đánh giá. | Must | 5 |
| PB-17 | Assessment | Xem kết quả đánh giá | Là người dùng, tôi muốn xem kết quả và mức phân loại sau khi hoàn thành bài đánh giá. | Must | 3 |
| PB-18 | Assessment | Xem lịch sử đánh giá | Là người dùng, tôi muốn xem lại các kết quả trước đây. | Should | 3 |
| PB-19 | Chat | Gửi yêu cầu hỗ trợ | Là người dùng, tôi muốn gửi yêu cầu để được tình nguyện viên hỗ trợ. | Must | 5 |
| PB-20 | Chat | Theo dõi trạng thái hàng đợi | Là người dùng, tôi muốn biết yêu cầu của mình đang ở trạng thái nào trong lúc chờ. | Should | 3 |
| PB-21 | Chat | Hiển thị hướng dẫn khẩn cấp khi không có TNV | Là người dùng, khi không có tình nguyện viên sẵn sàng, tôi muốn được hiển thị hướng dẫn và thông tin hỗ trợ khẩn cấp. | Must | 3 |
| PB-22 | Chat | Tình nguyện viên nhận phiên hỗ trợ | Là tình nguyện viên, tôi muốn nhận một phiên đang chờ để hỗ trợ người dùng. | Must | 5 |
| PB-23 | Chat | Thiết lập phiên chat thời gian thực | Là người dùng và tình nguyện viên, tôi muốn kết nối vào cùng một phiên chat. | Must | 5 |
| PB-24 | Chat | Gửi và nhận tin nhắn | Là người dùng và tình nguyện viên, tôi muốn gửi và nhận tin nhắn theo thời gian thực. | Must | 5 |
| PB-25 | Chat | Hiển thị trạng thái đã đọc/đang nhập | Là người dùng, tôi muốn biết đối phương đang nhập hoặc đã đọc tin nhắn. | Could | 3 |
| PB-26 | Chat | Kết thúc phiên hỗ trợ | Là tình nguyện viên, tôi muốn kết thúc phiên sau khi hỗ trợ hoàn tất. | Should | 2 |
| PB-27 | Feedback | Đánh giá phiên hỗ trợ | Là người dùng, tôi muốn đánh giá chất lượng phiên hỗ trợ. | Could | 3 |
| PB-28 | Volunteer | Cập nhật hồ sơ tình nguyện viên | Là tình nguyện viên, tôi muốn cập nhật chuyên môn và chứng chỉ của mình. | Should | 3 |
| PB-29 | Volunteer | Chuyển trạng thái Online/Offline | Là tình nguyện viên, tôi muốn chuyển trạng thái sẵn sàng hỗ trợ. | Must | 2 |
| PB-30 | Notification | Nhận thông báo hệ thống | Là người dùng, tôi muốn nhận thông báo về các hoạt động liên quan đến tài khoản và phiên hỗ trợ. | Should | 5 |
| PB-31 | Admin | Quản lý người dùng | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý tài khoản người dùng. | Must | 5 |
| PB-32 | Admin | Duyệt tình nguyện viên | Là quản trị viên, tôi muốn phê duyệt hồ sơ tình nguyện viên. | Must | 5 |
| PB-33 | Admin | Quản lý bài đánh giá | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý bài đánh giá và câu hỏi. | Should | 8 |
| PB-34 | Admin | Quản lý tài nguyên thư giãn | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý thư viện tài nguyên. | Should | 5 |
| PB-35 | Admin | Xem thống kê hệ thống | Là quản trị viên, tôi muốn xem thống kê tổng quan của hệ thống. | Could | 8 |
| PB-36 | Security | Ghi Audit Log | Là quản trị viên, tôi muốn hệ thống ghi lại các thao tác quan trọng để phục vụ kiểm tra và bảo mật. | Should | 5 |
| PB-37 | AI/Chatbot | Chatbot hỗ trợ thông tin & điều hướng | Là người dùng, tôi muốn hỏi chatbot cách sử dụng các tính năng của hệ thống để được hướng dẫn nhanh. | Could | 5 |
| PB-38 | AI/Chatbot | Phát hiện khủng hoảng trong hội thoại với chatbot | Là hệ thống, khi phát hiện dấu hiệu khủng hoảng trong tin nhắn gửi chatbot, tôi muốn tự động chuyển hướng người dùng tới hỗ trợ khẩn cấp. | Must | 3 |